Referaatti:
Tero Huomo
Ohjelmistoarkkitehtuurin sisällyttäminen ketteriin ohjelmistotuotantomenetelmiin

Arkkitehtuurin sisällyttäminen ohjelmistokehitykseen ja ketterä ohjelmistokehitys nähdään usein toisilleen ristiriitaisina ohjelmistokehitystapoina. Ketterässä ohjelmisto kehityksessä oikeanlaisen arkkitehtuurin luotetaan syntyvän muun ohjelmistokehityksen lomassa.

Ketterää kehitystä ohjelmistoarkkitehtuurin osalta kritisoivat, vaativat arkkitehtuurin suunnittelua erityisesti mukaan määriteltynä prosessina.

On olemassa erilaisia käytänteitä arkkitehtuurin sisällyttämiseen ketterässä ohjelmistotuotannossa:

SCRUM:issa voidaan pitää Sprint 0, jonka aikana myös ohjelmistonarkkitehtuurista tehdään alustava suunnitelma.

Voidaan myös eriyttää arkitehtuuri omaksi prosessikseen, joka mahdollisesti noudattaa iteraatioiden aikataulua. Ainakin osan arkitehtuuritiimin jäsenistä pitäisi olla myös itse kehitysryhmässä.

Yksi vaihtoehto ovat kehityksen aikana tapahtuvat suunnittelupiikit, joiden aikana osa kehitystiimistä keskittyy arkkitehtuurin suunnitteluun.

Arkkitehtuurijaksot taas ovat samantyyppisiä kuin suunnittelupiikit, mutta niihin osallistuu ainakin koko kehitysryhmä.

Arkitehtuuritarinoita käytetään hieman samoin tavoin kuin käyttäjätarinoita, mutta ne keskittyvät ohjelmiston sisäiseen arkkitehtuuriin.

Yhtä oikeaa käytäntöä tai tapaa suoritua ohjelmistotuotanoprojekteista ei olemassa. Yleensä tiimien on paras muokata työskentelytapojaan tilanteen mukaan ja monesti näin myös tehdään.